**Protokoll vom 11.6.**

Fehlt: Rudi

Themen:

* Vorstellung der aktuellen Arbeitspakete
* Diskussion darüber, was fehlt

Verlauf:

* Team GUI: alle Steuerelemente implementiert
  + Funktionalitäten einbinden 🡪 5 Tage verbleibend
  + Review nötig 🡪 übernimmt Manuel
  + Einwurf: Vektor-Steuerelement fehlt bei Form Drehung
  + Einwurf: Berechnungen von einzelnen Übungen fehlen
* Team Modell View Control: Implementation in Bearbeitung
  + Übungen fehlen
  + Einwurf: Was fehlt?
    - n Übungen für n Modelle
    - Events pro Übung 🡪 n\*m Gesamtevents
      * iFS bereits in Bibliotheken verfügbar? Marcel prüft das
      * Formel-Drawer (Team GUI)
      * Farben editieren in Übungen (Team GUI)
  + 🡪 2 Wochen
* Marcel: workbook fertig bis 13.6.
* Thomas: Berichte schreiben
* Julian: dll-dynamisch nachladbar 🡪 fertig, 1 Woche für mindmap