**Protokoll vom 18.6.**

Fehlt: Rudi

Themen:

* Vorstellung der aktuellen Arbeitspakete
* Diskussion darüber, was fehlt

Verlauf:

* Team GUI: alle Steuerelemente implementiert
  + Mimetex.dll eingebunden
  + Review nötig 🡪 übernimmt Manuel
* Team Modell View Control: fertig
* Marcel: workbook fertig, IFS benötigt 🡪 Jan-Olaf hilft mit
* Thomas: Fragen zu Systementwurf(XYZ) geklärt, Wolfgang übernimmt Review
* Julian: Mindmap fertig bis 21.6.
* Problem Rudi: nicht erreichbar, keine Tätigkeit nachgewiesen