**Protokoll vom 21.5.**

Fehlt: Rudi

Themen:

* Vorstellung der aktuellen Arbeitspakete
* Diskussion über offene Punkte

Verlauf:

* Markus (Team GUI): Präsentation der Arbeitspakete
  + Oberfläche 🡪 erster Entwurf vorgestellt, zusätzliche Steuerelemente erstellt
  + Tilo: Vorstellungen der Arbeitspakete plattform- und versionsunabhängig
  + Deadline: 4.6.
* Julian (Team UML): Präsentation der Arbeitspakete
  + Ideen zum Koordinationssystem vorgestellt
  + Tilo: Einheitliches Format innerhalb der Gruppen
  + Auswahl an Testfällen vorgestellt
  + Deadline (UML-Diagramm): 28.5.
* Manuel (Team Review):
  + Komplettierung der UCs nötig
    - * Problem: Rudi nicht erreichbar, Arbeitsanteil fehlt
  + Deadline: n. a.
* Abgabe Dokument Anforderungen(XYZ) verschoben, da unvollständig