**Protokoll vom 23.4.**

Nicht anwesend: Marcel, Rudi

Themen:

* Ergebnisse der Teamleiter
* Allgemeine Diskussion offener Punkte

Verlauf:

* Vorstellung der Ergebnisse der jeweiligen Gruppenleiter:
  + Julian (Team UML): Erstellung der GUI in Use Cases 🡪 fertig bis 24.4.  
    Festlegung auf ‚grobe‘ Einteilung  
    Aktivitätsdiagramm in Bearbeitung, Dauer eine Woche
  + Jan-Olaf (Team Quali): Vorstellung der Qualitätsanforderungen nicht funktionaler Anwendungen 🡪 fertig  
    Schnittstellen/Interfaces klären mit anderen Gruppen  
    Einwurf Hoffmann: Farbgebung bei Vektoren wählbar/änderbar  
    Klärungsbedarf Mind-Map Aufbau
  + Michael (Team Klassen): Ermittlung der Kandidaten für konzeptionelles Datenmodell 🡪 fertig bis 26.4.
  + Thomas (Team Randaufgauben): Benutzerschnittstellen, Rechtliche Anforderungen, Tools 🡪 fertig bis 26.4.
* Ansage Projektleiter: Zwischenstände hochladen  
  Zuweisung Arbeitspaket Knowledgebase an Team Quali
* Diskussion: Terminplanung mit Hoffmann  
  🡪 T4 um zwei Wochen verschoben  
  🡪 T3 (Review) um eine Woche verschoben