**Protokoll vom 25.6.**

Fehlt: Rudi

Themen:

* Vorstellung der aktuellen Arbeitspakete
* Diskussion darüber, was fehlt

Verlauf:

* Team GUI: Vorstellung Arbeitspaket
  + Probleme mit Darstellung aufgrund VS-Version
  + Zuteilung von Wolfgang für weitere Arbeitsschritte
* Team IFS (Olaf): bis 27.6. fertig
* Marcel: Workbook fertig und nutzbar, allerdings fehlt Funktion zum Benutzer anlegen sowie Laden/Speichern für Workbook
* Thomas: Fragen zu Systementwurf(XYZ) geklärt, übernimmt weitere Doku zu Testfälle etc.
* Julian: Mindmap fertig bis 28.6., Formula Drawer (Math.ml) läuft
* Manuel: alle Models gemacht, übernimmt Review für GUI