**Protokoll vom 28.5.**

Fehlt: Thomas

Themen:

* Vorstellung der aktuellen Arbeitspakete
* Neues Arbeitspaket für Team Review und Team UML

Verlauf:

* Markus (Team GUI): Präsentation der Arbeitspakete
  + Oberfläche  Grobentwurf von 10 der 12 Use-Cases fertiggestellt
  + Hauptfenster der Anwendung nicht vorgestellt, da das kaputt ist
  + Arbeitsbuchanzeige gibt es noch nicht
  + Vorstellung der GUI zu Lineare Drehung und Zuordnungsvorschrift Lin. Abbildung
  + FormMain kaputt, Arbeitsbuchanzeige noch nicht vorhanden
  + noch eine Woche damit GUI Arbeit (fürs Erste) fertig
* Julian (Team UML): Präsentation der Arbeitspakete
  + UML Diagramm soweit fertig, dass man jetzt anfangen kann zu programmieren
    - konz. Datenmodell zu finden im VS Projekt unter ClassDiagramms → MVC.cd
    - sollte jeder selbst Mal ansehen!
  + erstmal fertig, so dass nur noch nebenher daran gearbeitet wird
  + Tests sind nicht fertig → weitere Woche
  + VisualStudio Vollbildmodus: Umschalt+Alt+Eingabe
* Manuel (Team Review):
  + UCs für Erste fertig
  + Prüfprotokoll wurde angelegt, wobei ausgenommen dem konzeptuellen Datenmodell die Inhalte des Lastenheft reviewt wurden
    - Thomas kann das Lastenheft entsprechend anpassen
* Einteilung von Implementierungsaufgaben
  + Implementierung des Koordinatensystem übernimmt Julian
  + MVC → Jan, Manuel, Wolfang, Rudi
  + Mathezeugs → Marcel
  + MindMap wurde nach hinten verschoben; vermutlich ist dynamische MindMap mit das Aufwendigste des Programms

**Wichtig: Treffen nächste Woche auf Donnerstag verschoben (also 5. Juni)!**