**Protokoll vom 5.6.**

Fehlt: Julian, Markus

Themen:

* Vorstellung der aktuellen Arbeitspakete
* Neues Arbeitspaket für Julian und Marcel

Verlauf:

* Michael (Team GUI): Präsentation der Arbeitspakete
  + Fertig bis auf Main-Form 🡪 5 Tage verbleibend
  + Einbindung der math-Funktionen
* Marcel: Präsentation der Arbeitspakete
  + Math-Funktionen fertig
* Jan-Olaf (Team Modell View Control):
  + 🡪 10 Tage weitere Bearbeitungszeit bis Fertigstellung
* Thomas: Lastenheft aktualisieren
* Vergabe neuer Arbeitspakete Mindmap an Julian und Workbook an Marcel